温州大学毕业设计(论文)

任 务 书

| 课题名称 | 个人旅行规划与记忆系统的设计与实现 |  |  | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 |  | 专业 |  | 学院 |  |
| 学生姓名 |  | 学号 |  | 学生姓名 |  |
| - 主要任务与目标：（学生先填写） 本项目旨在设计并实现一个旅行记忆管理系统，该系统将为用户提供一个全面、便捷的平台，用于记录、管理、规划和分享其旅行经历。通过该系统，用户可以轻松创建旅行记录，上传照片和视频，撰写旅行日记，并在地图上标记旅行足迹。同时，系统还支持用户创建旅行计划、安排行程，并提供社交互动功能，如公开分享、评论和点赞，以增强用户间的交流与互动。 主要任务： - 用户管理模块的实现： 完成用户注册、登录、个人信息管理等核心功能，确保用户数据的安全与隐私。 2、旅行记忆管理模块的实现： - 开发旅行记录的创建、编辑、删除功能，支持旅行名称、目的地、日期等信息的录入。 - 实现多文件（照片、视频）上传功能。 - 集成富文本编辑器，支持用户撰写和管理旅行日记。 - 实现旅行足迹地图功能，允许用户在地图上标记地点并展示旅行路线。 3、旅行规划模块的实现： - 提供旅行计划的创建、修改、删除功能，包括目的地、预计时间、预算等。 - 用户能够添加景点、住宿、交通等每日行程，方便用户进行行程安排。 4、分享与社交模块的实现： - 允许用户选择公开或私密旅行记录和计划。 - 实现对公开旅行记录的评论和点赞功能，促进用户互动。 系统目标： 1、提供直观友好的用户界面，提升用户体验。 2、确保系统数据存储的安全性、稳定性和高效性，采用MySQL数据库进行数据持久化。 3、系统具备良好的可扩展性，为未来功能升级预留空间。 |  |  |  |  |  |
| 二、主要内容与基本要求： （一）前期材料 （1）开题报告按格式要求规范填写，技术路线合理可行。不少于2000字，主要参考文献15篇以上、至少含2篇外文文献。 （2）查阅相关文献20篇(含网站链接等)以上(其中外文文献5篇以上、近5年文献70%以上)，完成毕业课题的文献综述，字数不少于2000字。 （3）能较准确翻译与课题相关外文文献一篇，字数不少于2000字。 （二）系统设计与论文撰写（学生补充） （1）系统需求分析 深入分析旅行记忆管理系统的用户需求、功能需求和非功能需求。 （2）功能模块分析 对系统四大主要功能模块（用户管理、旅行记忆管理、旅行规划、分享与社交）进行详细分析和设计，明确各模块的职责、输入输出及相互关系。 （3）数据库设计 根据系统需求，设计合理的数据库结构。采用MySQL数据库，进行实体关系建模（E-R图），设计数据表结构、字段、主键、外键、索引等，确保数据存储的完整性、一致性和高效性 （4）系统设计，实现系统各功能模块 前端设计与实现：采用Vue.js3框架及ElementPlusUI组件库进行界面开发，实现响应式布局和友好的用户交互。 后端设计与实现：后端设计与实现：采用SpringBoot语言，进行后端服务开发，实现RESTfulAPI接口，处理业务逻辑、数据存储与检索。 核心模块实现： - 用户管理：注册、登录、个人信息修改、密码找回等。 - 旅行记忆管理：旅行记录的增删改查，支持多媒体文件（图片、视频）上传与关联，富文本日记编辑，旅行足迹地图展示。 - 旅行规划：旅行计划的创建与管理，行程安排（景点、住宿、交通）。 - 分享与社交：旅行记录的公开/私密设置，评论、点赞功能。 （5）系统测试 设计测试用例，对系统的主要功能进行测试，记录测试过程和结果，分析系统中存在的不足并提出改进方向。 （6）论文撰写，按照毕业论文模板要求规范排版，论文字数一般要求在1万字以上。 |  |  |  |  |  |
| 三、计划进度：（框架不动，内容参考） （1）2025年10月：深入调研，收集与课题相关的技术资料和学术文献（完成至少20篇中英文文献的查阅与筛选），明确系统功能范围，确定前后端技术栈，初步构思系统架构。 （2）2025年11月：完成开题报告、文献综述初稿和外文文献翻译初稿的撰写，并与指导教师沟通修改。 （3）2025年12月：文献综述、外文翻译，开题报告定稿；着手毕业设计或撰写毕业论文等。 （4）2026年2月：假期集中开发，完成系统核心模块（用户管理、旅行记忆管理）的编码实现，并完成毕业论文的前三章（绪论、相关技术、需求分析）初稿。 （5）2026年3月：完成剩余功能模块（旅行规划、分享社交）的开发与集成测试；迎接中期检查，向指导老师汇报项目进展和已完成情况，并根据反馈进行调整。 （6）2026年4月15日前学生完成论文正文撰写；完成所有功能开发与系统整体测试，完成毕业论文全部正文内容的撰写，提交论文完整初稿至毕业设计网络平台，等待指导教师审阅。 （7）2025年4-5月：根据指导教师和评阅意见修改论文，直至定稿。按时进行论文查重，准备答辩PPT，参加最终的毕业论文答辩。 |  |  |  |  |  |
| 四、主要参考文献：(补充文献资料） [1]王显飞,陈梅,李小天.基于约束的旅游推荐系统的研究与设计[J].计算机技术与发展,2012,22(02):141-145.DOI:CNKI:SUN:WJFZ.0.2012-02-038. [2]陈佳敏.智慧旅游系统的设计和实现[D].南京邮电大学,2017. [3]全栈浓发客.知乎线上旅行信息管理系统设计与实现[EB/OL]. (2024-03-31) [2024-10-23]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/690053102. [4]邹文静.通航特色小镇智慧旅游服务系统设计研究[D].沈阳航空航天大学,2023.DOI:10.27324/d.cnki.gshkc.2023.000483. [5] 张美英,夏斌.旅游信息数据库的需求分析[J].云南地理环境研究,2003,(02):33-36.DOI:CNKI:SUN:YNDL.0.2003-02-004. [6]刘亚,韩建功,高丽萍.富文本协同编辑中基于树型结构地址空间转换的一致性维护[J].小型微型计算机系统,2024,45(02):367-373.DOI:10.20009/j.cnki.21-1106/TP.2022-0489. [7]陈佳乐,张宇.基于SpringBoot与Vue的前后端分离Web应用开发实践[J].电脑知识与技术,2023,19(14):112-114. [8]基于SpringBoot和Vue框架的第三方医疗器械供应链平台的设计与实现[D]. 上海:东华大学,2019. [9]Liu et al., 2022. Implementation of Personalized Information Recommendation Platform System Based on Deep Learning Tourism. [10] Wang et al., 2020. Adaptive Recommendation System for Tourism by Personality Type Using Deep Learning. |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 2025年 10月 21日 系 主 任 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：任务书必须由指导教师和学生互相交流后，由指导老师填写并交学院本科毕业设计（论文）领导小组审核后发给学生，最后同学生毕业论文等其它材料一起存档。