1.毕业设计（论文）任务书

| 课题名称 | 基于SSH的神准篮球俱乐部管理系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 伞宁 |  | 职称 |  |  |
| 学生姓名 | 潘林 | 专业班级 | 24计科专升本06班 | 学号 | 2433650085 |
| 任务书： 主要内容： 本项目基于SSH（Struts2 + Spring + Hibernate）框架，结合HTML前端与MySQL数据库，开发并实现一个功能完善的“神准篮球俱乐部”信息化管理系统。系统开发环境主要采用IntelliJ IDEA、JDK和MySQL。系统核心功能围绕三个角色展开： 会员用户模块：会员注册登录后，可管理个人资料、预约训练课程、报名参加比赛、查询个人比赛数据与训练成绩、浏览并参与俱乐部活动、在社区互动交流、提交意见反馈以及管理个人训练记录。 教练模块：教练登录后可管理（发布、修改、删除）训练课程，查看所负责学员信息并录入训练表现与考核成绩，组织比赛并记录相关数据，查看学员数据并提供反馈，以及在社区与会员互动。 管理员模块：管理员拥有最高权限，负责管理会员与教练账号，审核并发布/下架课程与活动，监督比赛组织与数据审核，管理社区内容，发布俱乐部公告。同时，利用ECharts数据可视化技术对会员增长、课程预约、比赛数据、活动参与度等关键指标进行统计分析，并维护系统基础配置（如简介、轮播图等）。 基本要求： 完成软件的设计开发与毕业论文撰写。系统功能完整，数据库操作便捷、信息准确，保障用户信息安全，代码逻辑清晰。毕业设计和论文遵循软件工程过程，涵盖系统分析与设计、实现及测试环节，符合软件工程要求。论文配备中英文摘要、绪论和结论，有相应参考文献，正文达一万字，格式符合学校毕业设计（论文）管理规定。 主要参考资料： [1]孙鹏飞,焦臣道.青少年篮球俱乐部发展现状分析[J].当代体育科技,2022,12(17):85-87+112. [2]张少武.深圳市商业网球俱乐部管理模式的研究[D].广州:广州体育学院,2022. [3]陈晓春,于海浩.高校体育俱乐部运行管理模式研究[J].文体用品与科技,2023,(17):61-63. [4]李健功.内蒙古校园足球俱乐部运行管理模式研究[J].内江科技,2023,44(12):8-9. [5]Chengze Liu,Hongwang Guo,Songwei Zhong.Chelsea Football Club Management Report[J].Frontiers in Sport Research,2024,6(1):42-45. [6]刘文瑾.西安市水上运动俱乐部运营模式及发展路径研究[D].西安:西安体育学院,2024. [7]Sanket Vilas Salunke,Abdelkader Ouda.A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases[J].Future Internet,2024,16(10):382-382. [8]Qian Zhou,Jing Zhang.Research on the Design and Implementation of Case Teaching in MySQL Database Course[J].Education Reform and Development,2025,7(5):145-150. 进度安排： 第1-2周：进行项目调研，搜集并查阅相关技术资料与同类系统案例，完成开题报告的撰写与提交。 第3-4周：完成系统详细的需求分析（功能性与非功能性），进行系统总体架构与功能模块设计，搭建开发环境，并开始撰写论文的需求分析与总体设计部分。 第5周：完成系统数据库的概念设计与逻辑设计（E-R图、数据表结构），设计主要用户界面原型，并继续撰写论文的数据库设计等相关章节。 第6-11周：集中进行系统编码实现，依次完成会员模块、教练模块、管理员模块的所有功能开发，并在开发过程中同步撰写论文的系统实现章节。 第12-13周：制定测试计划，对系统进行功能测试、性能测试及兼容性测试，修复发现的问题，确保系统稳定运行，并撰写论文的系统测试部分。 第14-15周：全面修改、完善并最终定稿毕业论文，整理毕业设计所有材料，准备并参加毕业设计答辩。 对开题报告的要求： 完成软件的设计和开发与毕业论文的撰写。系统要求功能完整，数据库完整，操作便捷，信息准确，保证用户信息安全，代码逻辑清晰等。毕业设计和论文要按照软件工程过程，包括系统分析与设计、系统实现及系统测试的过程来完成，符合软件工程要求，论文应并配有中英文摘要，绪论和结论，配有相应的参考文献，正文达到一万字，格式符合沈阳工学院毕业设计（论文）管理规定要求。 社会调查要求： 本课题来宁波恒准篮球俱乐部有限公司的企业课题，调查对象包括俱乐部会员、教练、管理人员以及潜在用户。通过问卷调查、访谈和实地观察等方式，收集关于现有俱乐部管理方式的问题、用户需求及改进建议等信息。会员期望系统能提供便捷的预约、报名及数据查看功能；教练希望系统便于课程管理和学员信息记录；管理人员则注重系统的整体管理与数据统计功能。综合调查结果，为系统功能设计提供依据，确保系统在功能设计、用户体验和数据管理等方面满足实际需求，具有较高的实用性和可操作性。 指导教师签字： 年 月 日 专业带头人签字： 年 月 日 领导小组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |