青海师范大学本科毕业论文（设计）中期检查表

学院：计算机学院  专业：计算机科学与技术  年级：2022级

| 论文（设计）题目 |  | 校园二手书交易平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 马亚珍 |  | 学号 | 20223311228 |  | 指导 教师 | 李华时 |
| 毕业论文进度安排： 一、论文方面 1. 2026年4月1日之前完成开题报告修订、中期检查材料整理，进一步明确研究目标、系统功能边界与技术路线。 2. 2026年4月15日之前完成论文绪论、需求分析、系统设计等章节初稿，补充数据库设计与功能流程内容。 3. 2026年4月20日之前完成论文初稿提交，结合指导教师意见修改章节结构、图表内容与参考文献格式。 4. 2026年4月25日之前完成论文阶段性完善，形成较完整的中期成果，为后续终稿撰写做好准备。 二、设计方面 1. 2026年4月1日之前完成校园二手书交易平台的需求分析、功能模块划分与数据库初步设计。 2. 2026年4月10日之前完成用户注册登录、二手书发布、图书浏览搜索、个人中心等核心功能开发。 3. 2026年4月20日之前完成订单管理、消息沟通、交易状态流转等模块联调，并开展阶段性测试。 4. 2026年4月21日至4月30日进行系统优化、缺陷修复、测试结果整理与论文材料补充。 实际完成进度如下： 一、论文方面 1. 已完成开题报告撰写与修改，研究目标、研究内容、技术路线和进度安排已基本明确。 2. 已完成论文绪论、需求分析、总体设计等内容的初步整理，正在继续补充数据库设计与功能实现部分。 3. 已收集并整理校园二手交易、推荐技术、移动应用开发等相关参考资料，为后续论文写作打下基础。 二、设计方面 1. 已完成校园二手书交易平台整体业务梳理，明确了用户端、书籍管理、交易管理等核心模块。 2. 已完成用户注册登录、书籍信息发布、书籍列表展示与条件搜索等基础功能的编码与调试。 3. 已初步完成订单管理、个人中心等模块开发，系统能够进行基本业务演示，后续将继续完善推荐与评价功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前存在的问题和困难： 1. 设计方面：书籍发布、检索、交易沟通与订单流转之间的业务衔接还需进一步优化，部分页面交互不够流畅。 2. 技术难题：在二手书搜索和推荐实现过程中，数据筛选效率与推荐准确性还有提升空间，图片上传与存储管理也需继续完善。 3. 测试方面：目前系统测试以功能验证为主，多角色、多场景下的异常流程和边界情况测试还不够充分。 4. 论文撰写方面：系统实现细节与论文章节对应关系仍需进一步强化，图表编号、参考文献格式还需要继续统一。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟解决的方法： 1. 重新梳理校园二手书交易平台的核心业务流程，细化书籍发布、下单沟通、确认交易、订单完成等状态切换逻辑，优化页面交互。 2. 结合数据库索引优化、条件查询优化与规则推荐方式，提高书籍检索效率和推荐展示效果，并继续完善图片上传与资源管理方案。 3. 补充用户端与管理端的测试用例，增加异常输入、重复操作、状态冲突等场景验证，及时记录并修复系统缺陷。 4. 严格对照学校论文模板推进写作，逐章核对图表、参考文献和格式细节，保证论文内容与系统实现保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 目前已完成开题与阶段性开发任务，整体进度基本符合安排。 后续应继续完善书籍推荐、交易评价、异常处理等功能，并同步推进论文撰写与格式规范化工作。 注意系统实现内容与论文描述保持一致，按计划完成测试、修改和终稿整理。 导师签字： 2026年4月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生签字： |  |  |  |  | 2026年4月 日 |  |  |